Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Definition of Done

Marco ágil (Scrum)

“Supera PAES”

SUPERA

Versión 1.0 · Fecha: 09/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

Histórico de revisiones	3

Información del proyecto	3

Integrantes	3

1. Propósito	4

2. Criterios por historia de usuario o ítem técnico	4

3. Criterios por sprint	4

4. Criterios por entrega final (release)	4

5. Acuerdo del equipo	5

6. Historial de cambios a la DoD	5

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Primera versión. Reemplaza el criterio de la plantilla que pide funcionar con Docker, porque Supera PAES no usa Docker. | Nicolas Aguayo, Catalina Lagos y Sebastian Medina |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (nombre) | Supera PAES |
| Fecha de inicio | 03/09/2026 |
| Fecha de término | 05/11/2026 |
| Patrocinador / cliente | Sebastián Pérez, representante de Aprueba |
| Docente | Juan Pablo Mellado y Mabel Herrera |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Repositorio | https://github.com/nAguayoValdebenito/Capstone_2026_06_SuperaPAES |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.157.624-1 | Nicolas Aguayo | ni.aguayov@duocuc.cl | Equipo de desarrollo y Scrum Master por turno. Representa al equipo ante el Product Owner. |
| 21.598.638-1 | Catalina Lagos | cat.lagosg@duocuc.cl | Equipo de desarrollo y Scrum Master por turno. |
| 20.839.751-6 | Sebastian Medina | s.medina@duocuc.cl | Equipo de desarrollo y Scrum Master por turno. |

# 1. Propósito

La Definition of Done es el acuerdo del equipo sobre lo que todo trabajo debe cumplir para darse por terminado. En Supera PAES se aplica igual a todas las historias de usuario y a todos los ítems de trabajo técnico del equipo (documentos DOC y tareas técnicas TEC).

Diferencia con los criterios de aceptación: los criterios de aceptación son propios de cada historia o ítem (planilla 03 para las historias y Product Backlog, planilla 04, para los ítems técnicos) y los valida el Product Owner; la Definition of Done es común a todos y asegura la calidad del trabajo.

La plantilla del ramo pide que todo funcione con Docker. Supera PAES no usa Docker, porque cada parte se publica en un servicio administrado que la ejecuta en su entorno propio: lo equivalente es que el trabajo funcione en la versión de prueba publicada en Neon (base de datos), Render (servidor) y Vercel (consola web), y que el sistema se pueda instalar en un computador limpio con PostgreSQL 18 y Node siguiendo el README.

# 2. Criterios por historia de usuario o ítem técnico

- Cumple todos sus criterios de aceptación o de término.

- Otro integrante del equipo revisó el trabajo; si es código, entró a la rama principal mediante un pull request.

- Si es código, tiene pruebas unitarias escritas y aprobadas.

- Si es código, no deja errores críticos ni alertas de seguridad abiertas.

- Si es código, funciona en la versión de prueba publicada en Neon, Render y Vercel, no solo en el computador de quien lo hizo.

- Si es un documento, está revisado por el equipo y entregado cuando corresponde.

- La documentación afectada está al día: README, DAS o manual, según corresponda.

- El Product Owner la aceptó (A) en la revisión del sprint.

# 3. Criterios por sprint

- Las historias e ítems que no cumplen la Definition of Done vuelven al Product Backlog (planilla 04).

- Las pruebas del sprint quedan registradas en el Plan de Pruebas y Evidencias (C2).

- El Sprint Backlog (05), el Registro Daily Standup (06) y el Burndown Chart (07) están al día.

- La revisión del sprint y la retrospectiva quedan registradas (documentos 08 y 09).

- El avance del sprint se puede mostrar: en los Sprints 1 a 3 son documentos aprobados y desde el Sprint 4, una versión del sistema funcionando.

# 4. Criterios por entrega final (release)

- Pruebas de rendimiento y de seguridad ejecutadas, con su evidencia en el Plan de Pruebas y Evidencias.

- Manual Técnico y de Despliegue completo.

- La app se instala y funciona en un teléfono Android y en un iPhone, desde la prueba cerrada de Google Play y desde TestFlight.

- El sistema se levanta desde cero en un computador limpio, con PostgreSQL 18 y Node, siguiendo solo el README.

- Carta de Entrega de Productos y Certificado de Aceptación de Producto Final firmados.

# 5. Acuerdo del equipo

Con su firma, los dos docentes guía, que actúan juntos como Product Owner, y el equipo aceptan esta Definition of Done. Rige desde el Sprint 1 y solo cambia cuando lo acuerda una retrospectiva.

El rol de Scrum Master rota cada sprint entre los tres integrantes, por lo que cada uno firma como parte del equipo de desarrollo.

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Juan Pablo Mellado (docente guía) |  |  |
| Product Owner | Mabel Herrera (docente guía) |  |  |
| Equipo de desarrollo | Nicolas Aguayo |  |  |
| Equipo de desarrollo | Catalina Lagos |  |  |
| Equipo de desarrollo | Sebastian Medina |  |  |

# 6. Historial de cambios a la DoD

Cada cambio que acuerde una retrospectiva se registra en esta tabla y en el histórico de revisiones del documento.

| Sprint | Cambio en la DoD | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Versión inicial de la Definition of Done. | Definir desde el inicio cuándo un trabajo está terminado, sin Docker. |