Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Plan de Pruebas y Evidencias

Marco ágil (Scrum) · Versión del Sprint 2

“Supera PAES”

SUPERA

Versión 1.1 · Fecha: 09/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

Histórico de revisiones	3

Información del proyecto	3

Integrantes	3

1. Introducción	5

1.1. Propósito	5

1.2. Alcance	5

2. Estrategia de pruebas	5

3. Ambiente de pruebas	6

4. Criterios	6

5. Casos de prueba	7

6. Resumen de ejecución	26

7. Registro de defectos	26

8. Evidencias	26

9. Conclusiones	27

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/10/2026 | Primera versión, correspondiente al Sprint 2 (ítem DOC-11): estrategia, ambiente, criterios y casos de prueba de los flujos principales. Sin pruebas ejecutadas. | Nicolas Aguayo, Catalina Lagos y Sebastian Medina |
| 1.1 | 09/10/2026 | Se agregan 11 casos para que cada una de las 41 historias planificadas tenga al menos uno (temario, banco, importación, planes y precios, textos de lectura, elección de pruebas y práctica, textos y fórmulas en el teléfono, puntajes PAES, repaso de errores, mini-ensayo y ensayo completo); los casos quedan ordenados por sprint y se numeran de CP-01 a CP-38; el registro pide la edad mínima de 14 años; en la versión publicada el administrador confirma las cuentas; la prueba de carga se hace en la versión publicada después de despertar el servidor; las cuentas de docente de las demostraciones las usan personas externas al equipo. | Nicolas Aguayo, Catalina Lagos y Sebastian Medina |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (nombre) | Supera PAES |
| Fecha de inicio | 03/09/2026 |
| Fecha de término | 05/11/2026 |
| Patrocinador / cliente | Sebastián Pérez, representante de Aprueba |
| Docente | Juan Pablo Mellado y Mabel Herrera |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Repositorio | https://github.com/nAguayoValdebenito/Capstone_2026_06_SuperaPAES |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.157.624-1 | Nicolas Aguayo | ni.aguayov@duocuc.cl | Equipo de desarrollo y Scrum Master por turno. Representa al equipo ante el Product Owner. |
| 21.598.638-1 | Catalina Lagos | cat.lagosg@duocuc.cl | Equipo de desarrollo y Scrum Master por turno. |
| 20.839.751-6 | Sebastian Medina | s.medina@duocuc.cl | Equipo de desarrollo y Scrum Master por turno. |

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito

Este plan define qué se probará en Supera PAES, cómo, con qué herramientas y quién lo hará, para comprobar que la app del estudiante, la consola web y el servidor cumplen los casos de uso, los requisitos no funcionales y las reglas de negocio antes de la entrega del 05/11/2026.

Esta es la versión del Sprint 2 (10/09 al 16/09, ítem DOC-11). Deja definidos la estrategia, el ambiente, los criterios y los casos de prueba de los flujos principales. Todavía no hay pruebas ejecutadas: desde el Sprint 4 se publica una versión por sprint con los casos ejecutados, sus resultados, los defectos encontrados y sus evidencias.

## 1.2. Alcance

Se incluyen la app del estudiante, la consola web (banco de preguntas, generación con IA, revisión docente y administración, con la trazabilidad de las suscripciones), el servidor y la base de datos. Se prueban las 41 historias de usuario planificadas entre los Sprints 4 y 9, cada una con al menos un caso de prueba de la sección 5, y los ítems técnicos que publican y validan el sistema (TEC-03, TEC-05 y TEC-06), además de los 13 requisitos no funcionales del DAS, cada uno con al menos un caso.

Quedan fuera: las 18 historias pendientes del backlog, que se agregan a este plan solo si se construyen; el módulo Técnico Profesional de Ciencias; los pagos reales, porque la facturación de Google Play y de la App Store se usa solo en modo de prueba; Mercado Pago y la plataforma web, que quedan como evolución futura del sistema; y el envío de correos a personas reales, porque en desarrollo los correos se ven en la consola del servidor o en Mailpit y en la versión publicada el administrador confirma las cuentas desde la consola. La app se prueba en Android y en iPhone, porque se lanza para los dos sistemas desde el mismo código.

# 2. Estrategia de pruebas

Los cuatro primeros tipos son obligatorios en el Proyecto APT. El quinto valida el producto con el Product Owner en cada revisión del sprint y con estudiantes y docentes reales al final del proyecto.

| Tipo de prueba | Objetivo | Herramienta sugerida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Verificar funciones y clases de forma aislada | Vitest en el servidor y la consola web; flutter test en la app | Quien desarrolla cada historia; otro integrante las revisa en el pull request |
| Integración | Verificar la comunicación entre módulos, API y base de datos | Vitest con Supertest sobre el servidor y una base PostgreSQL 18 de prueba, ejecutadas en GitHub Actions en cada pull request | Quien desarrolla cada historia; otro integrante las revisa en el pull request |
| Rendimiento | Verificar los RNF de tiempo de respuesta y carga | k6 | Equipo de desarrollo, en el Sprint 9 (HU-58), sobre la versión publicada después de despertar el servidor |
| Seguridad | Detectar vulnerabilidades (OWASP Top 10) | OWASP ZAP sobre la versión de prueba publicada y npm audit sobre las dependencias | Equipo de desarrollo, en el Sprint 9 (HU-59) |
| Aceptación | Validar con el cliente / Product Owner | Criterios de aceptación de cada historia (planilla 03) y casos de uso CU-01 a CU-27; encuesta de facilidad de uso | Product Owner en cada revisión del sprint; estudiantes y docentes reales en el Sprint 9 (TEC-05) |

# 3. Ambiente de pruebas

| Componente | Versión / detalle |
| --- | --- |
| Sistema operativo / host | Computadores del equipo con Node 24 y npm. Versión de prueba publicada: servidor en Render (entorno Node), base de datos en Neon y consola web en Vercel. |
| Integración continua | GitHub Actions, con un servicio PostgreSQL 18 para las pruebas de integración. El proyecto no usa Docker ni en los computadores ni en la publicación. |
| Base de datos | PostgreSQL 18 instalado en cada computador y Neon en la versión publicada, con los esquemas contenido y app. |
| Navegadores / dispositivos | Consola web: versiones actuales de Chrome y Edge. App: Android 8 o superior e iOS, instaladas desde la prueba cerrada de Google Play y desde TestFlight (RNF-05). Desde el Sprint 7 se prueba en los dos sistemas y las versiones finales se publican en el Sprint 9. |
| Datos de prueba | Datos semilla creados por los scripts del proyecto (usuarios internos de cada rol, temario PAES 2027, planes y precios), el banco de preguntas existente preparado en TEC-04, el proveedor de IA de prueba que devuelve preguntas de ejemplo, las cuentas de prueba de licencias de Google Play, las cuentas sandbox de Apple y cuentas de estudiantes de prueba, todas declaradas de 14 años o más. No se usan datos de personas reales, salvo en la validación del Sprint 9 y con su consentimiento. En las demostraciones, las cuentas de docente revisor las usan personas externas al equipo, nunca quien creó o pidió la pregunta; antes del 15/10 se confirman al menos tres docentes elegibles en Matemática y en Lenguaje. |

# 4. Criterios

| Criterio de entrada | La historia está integrada a la rama principal mediante un pull request, pasó las pruebas automáticas en GitHub Actions y está publicada en la versión de prueba. |
| --- | --- |
| Criterio de aprobación | Todos los casos críticos aprobados, sin defectos críticos ni altos abiertos, y cobertura de pruebas unitarias de al menos 60 por ciento en las reglas de negocio del servidor. |
| Criterio de suspensión | La versión de prueba o la base de datos no están disponibles, o falla un caso bloqueante (por ejemplo, no se puede iniciar sesión). Las pruebas se retoman cuando se corrige. |

# 5. Casos de prueba

Los casos CP-01 a CP-38 van ordenados por el sprint en que se ejecutan, del Sprint 4 al Sprint 9, y cada historia planificada tiene al menos uno. Los casos CP-39 a CP-43 verifican los requisitos no funcionales que no se prueban con una historia; cada uno indica el sprint en que se ejecuta. Los campos de resultado, estado, evidencia y ejecución se completan en la versión de este plan del sprint correspondiente. Las pruebas automáticas del código son más numerosas; aquí se documentan los casos de los flujos principales.

| ID caso de prueba | CP-01 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | HU-01 · CU-01 · RN-01 · RN-18 |
| Descripción | Un estudiante se registra con nombre, correo y contraseña, aceptando los términos. |
| Precondiciones | App conectada a la versión de prueba. El correo no está registrado. |
| Pasos | 1. Abrir la app y elegir Registrarse. 2. Ingresar nombre, correo y contraseña. 3. Aceptar los términos y condiciones y declarar tener 14 años o más. 4. Confirmar el registro. |
| Datos de entrada | Nombre: Estudiante Prueba. Correo de prueba nuevo. Contraseña válida. |
| Resultado esperado | La cuenta queda creada, se guarda qué versión de los términos aceptó y cuándo, junto con la declaración de edad, la contraseña se guarda cifrada y el estudiante empieza con 10 preguntas diarias. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 4. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-02 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-01 · CU-01 · RN-18 |
| Descripción | El servidor rechaza un registro sin aceptar los términos, sin declarar la edad mínima o con un correo ya registrado. |
| Precondiciones | Existe una cuenta con el correo de prueba. |
| Pasos | 1. Enviar un registro sin aceptar los términos. 2. Enviar un registro sin la declaración de tener 14 años o más. 3. Enviar un registro con el correo ya usado. |
| Datos de entrada | Correo ya registrado. Términos no aceptados. Declaración de edad ausente. |
| Resultado esperado | Los tres registros se rechazan con un mensaje claro y no se crea ninguna cuenta. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 4. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-03 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-05 · CU-02 · CU-23 · RN-01 |
| Descripción | Al verificar el correo, o cuando el administrador confirma la cuenta en la versión publicada, el cupo diario sube de 10 a 20 preguntas. |
| Precondiciones | Cuentas sin verificar. En un computador del equipo, el correo de verificación se ve en la consola del servidor o en Mailpit. En la versión publicada no se envían correos reales. |
| Pasos | 1. Abrir el enlace o ingresar el código de verificación. 2. Consultar el cupo del día. 3. Pedir que se reenvíe el correo desde otra cuenta sin verificar. 4. En la versión publicada, confirmar desde la consola, con el administrador, una tercera cuenta sin verificar. |
| Datos de entrada | Enlace o código recibido. Cuenta sin verificar en la versión publicada. |
| Resultado esperado | La cuenta queda verificada, el cupo sube a 20 desde ese momento y el reenvío entrega un correo nuevo. La cuenta confirmada por el administrador también queda verificada con 20 preguntas diarias, y la acción queda en la auditoría. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 4. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-04 |
| --- | --- |
| Tipo | Seguridad |
| Requisito / HU asociada | HU-02 · HU-03 · CU-03 · RNF-01 |
| Descripción | Las sesiones de la app y de la consola están separadas y se cierran de forma segura. |
| Precondiciones | Una cuenta de estudiante y una de administrador. |
| Pasos | 1. Iniciar sesión en la app con el estudiante. 2. Usar esa sesión para pedir una página de la consola. 3. Intentar entrar a la consola con la cuenta de estudiante. 4. Cerrar sesión en la app y reutilizar la sesión anterior. |
| Datos de entrada | Credenciales de prueba. |
| Resultado esperado | La sesión de la app no sirve en la consola, el estudiante no puede entrar a la consola y la sesión cerrada ya no sirve. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 4. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-05 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-03 · HU-04 · CU-23 · RNF-02 |
| Descripción | Cada rol interno ve y usa solo lo que le corresponde en la consola. |
| Precondiciones | Usuarios de prueba con rol administrador y docente. |
| Pasos | 1. Entrar con cada rol y revisar el menú. 2. Con el docente, intentar publicar una pregunta. 3. Con el docente, abrir la dirección de una página sin permiso. 4. Con el administrador, crear un docente con dos áreas y desactivar a otro usuario. |
| Datos de entrada | Usuarios semilla de cada rol. |
| Resultado esperado | Cada rol ve un menú distinto, las acciones sin permiso se rechazan, la página sin permiso redirige y el administrador crea y desactiva usuarios. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 4. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-06 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-06 · CU-04 |
| Descripción | Un estudiante recupera su contraseña con un enlace de un solo uso. |
| Precondiciones | Cuenta de estudiante existente. Se ejecuta en un computador del equipo, donde el correo de recuperación se ve en la consola del servidor o en Mailpit, porque la versión publicada no envía correos reales. |
| Pasos | 1. Pedir la recuperación de contraseña. 2. Abrir el enlace y crear una contraseña nueva. 3. Volver a abrir el mismo enlace. 4. Abrir un enlace vencido. |
| Datos de entrada | Correo de la cuenta de prueba. |
| Resultado esperado | La contraseña cambia, el enlace no sirve una segunda vez y el enlace vencido se rechaza. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 4. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-07 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-10 · CU-22 · RF-C03 |
| Descripción | El temario PAES 2027 queda cargado completo al crear la base de datos. |
| Precondiciones | Base de datos vacía en un computador del equipo. |
| Pasos | 1. Ejecutar los scripts que crean la base de datos y cargan el temario. 2. Contar las pruebas, ejes, contenidos y habilidades cargados por prueba. 3. Revisar el área asociada a cada contenido. |
| Datos de entrada | Temario PAES 2027 publicado por el DEMRE. |
| Resultado esperado | Quedan las 5 pruebas con sus ejes, contenidos y habilidades; la cantidad por prueba coincide con el temario oficial y cada contenido tiene su área (Lenguaje, Matemática, Historia, Biología, Física o Química). |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 4. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-08 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | HU-11 · CU-15 · RF-G01 |
| Descripción | El administrador encuentra preguntas en el banco usando los filtros. |
| Precondiciones | Administrador con sesión iniciada. Banco con preguntas de distintas pruebas, estados y orígenes. |
| Pasos | 1. Abrir el banco de preguntas. 2. Filtrar por prueba, eje y contenido. 3. Filtrar por estado y por origen (manual, importada o IA). 4. Pasar a la página siguiente de resultados. |
| Datos de entrada | Preguntas semilla y el banco existente preparado en TEC-04. |
| Resultado esperado | La lista muestra solo las preguntas que cumplen los filtros, con el estado de cada una, y se recorre de a páginas. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 5. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-09 |
| --- | --- |
| Tipo | Unitaria |
| Requisito / HU asociada | HU-12 · CU-15 · RN-08 |
| Descripción | Las preguntas respetan la cantidad de alternativas de su prueba y tienen una sola correcta. |
| Precondiciones | Temario PAES 2027 cargado. |
| Pasos | 1. Guardar una pregunta de M1 con 5 alternativas. 2. Guardar una pregunta de M2 con 5 alternativas. 3. Guardar una pregunta con dos correctas. 4. Guardar una pregunta de Competencia Lectora sin texto de lectura. |
| Datos de entrada | Preguntas de ejemplo de cada caso. |
| Resultado esperado | Solo se acepta la de M2. Las demás se rechazan con su motivo. Las preguntas nuevas quedan como borrador. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 5. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-10 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-13 · CU-16 · RN-08 · RF-G05 |
| Descripción | El administrador importa preguntas desde un archivo con el formato del banco existente. |
| Precondiciones | Administrador con sesión iniciada. Temario PAES 2027 cargado. |
| Pasos | 1. Subir un archivo con preguntas válidas y algunas filas con errores. 2. Revisar el informe de la importación. 3. Subir un archivo con un formato no válido. |
| Datos de entrada | Archivo del banco existente preparado en TEC-04, con una fila sin respuesta correcta y otra con un contenido que no está en el temario. |
| Resultado esperado | Las preguntas válidas quedan como borrador, con origen importación y sin dificultad asignada. El informe muestra las preguntas creadas, omitidas y con error, y el motivo de cada error. El archivo con formato no válido se rechaza completo, con una explicación. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 5. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-11 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-16 · CU-17 · CU-17a · RNF-03 · RNF-08 |
| Descripción | El administrador pide a la IA un grupo de preguntas de un contenido. |
| Precondiciones | Administrador con sesión iniciada. Proveedor de IA de prueba configurado. |
| Pasos | 1. Elegir prueba, eje, contenido y cantidad. 2. Solicitar el lote. 3. Revisar las preguntas recibidas. 4. Revisar las respuestas del servidor en el navegador. |
| Datos de entrada | Cantidad: 10 preguntas. |
| Resultado esperado | Las preguntas quedan como borrador, marcadas como hechas por IA, con dificultad sugerida, el modelo y la versión de las instrucciones usadas. La clave de la IA nunca llega al navegador. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 5. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-12 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-52 · CU-24 · RN-05 · RF-C07 |
| Descripción | El administrador cambia los planes y precios desde la consola, sin tocar el código. |
| Precondiciones | Administrador con sesión iniciada. Planes semilla: Gratis, Una prueba ($1.990 al mes o $15.990 al año) y Todas las pruebas ($2.990 al mes o $23.990 al año). |
| Pasos | 1. Abrir los planes. 2. Cambiar el precio y la periodicidad de un plan, registrar sus productos de Google Play y de la App Store, y guardar. 3. Desactivar un plan. 4. Revisar la auditoría. 5. Intentar abrir los planes con un docente. |
| Datos de entrada | Precio de prueba en pesos chilenos. |
| Resultado esperado | El precio, la periodicidad y los productos de cada tienda quedan guardados y el plan desactivado deja de ofrecerse a estudiantes nuevos. La auditoría registra cada cambio y el docente no puede entrar. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 5. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-13 |
| --- | --- |
| Tipo | Unitaria |
| Requisito / HU asociada | HU-17 · CU-17b |
| Descripción | La validación automática descarta las propuestas de la IA mal hechas y muestra el motivo. |
| Precondiciones | Lote de propuestas con errores preparados. |
| Pasos | 1. Validar una propuesta con alternativas repetidas. 2. Validar una con más de una correcta. 3. Validar una con una cantidad de alternativas distinta a la de su prueba. 4. Validar una muy parecida a otra del banco. |
| Datos de entrada | Propuestas de ejemplo. |
| Resultado esperado | Las cuatro quedan descartadas y cada una muestra su motivo. Las propuestas correctas pasan. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 6. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-14 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-18 · CU-17 · RN-08 |
| Descripción | El administrador genera con IA un texto de lectura con sus preguntas de Competencia Lectora. |
| Precondiciones | Administrador con sesión iniciada. Proveedor de IA configurado (DeepSeek o el proveedor de prueba). |
| Pasos | 1. Elegir Competencia Lectora y pedir un texto de lectura con sus preguntas. 2. Revisar el texto y las preguntas recibidas. 3. Enviar el texto a revisión. |
| Datos de entrada | Un contenido de Competencia Lectora del temario 2027. |
| Resultado esperado | Primero se genera el texto y después sus preguntas, todas ligadas al texto, con 4 alternativas y con las habilidades Localizar, Interpretar y Evaluar. Los docentes revisan el texto junto con sus preguntas. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 6. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-15 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-21 · CU-18 · CU-18a · RN-10 |
| Descripción | Al enviar una pregunta a revisión se asignan dos docentes especialistas de su área. |
| Precondiciones | Pregunta en borrador. Docentes del área y uno que es autor de la pregunta. |
| Pasos | 1. Enviar la pregunta a revisión. 2. Revisar los docentes asignados. 3. Repetir con un área sin docentes disponibles. |
| Datos de entrada | Pregunta de Historia creada por un docente de Historia. |
| Resultado esperado | La pregunta pasa a en revisión con dos docentes del área distintos de su autor y de quien pidió el lote. Sin docentes disponibles, se avisa al administrador. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 6. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-16 |
| --- | --- |
| Tipo | Unitaria |
| Requisito / HU asociada | HU-22 · HU-23 · CU-19 · CU-20 · RN-11 · RN-12 |
| Descripción | Las reglas que combinan las dos revisiones entregan el resultado correcto. |
| Precondiciones | Pregunta con dos revisiones asignadas. |
| Pasos | 1. Combinar las decisiones: aprobar y aprobar, rechazar y rechazar, aprobar y observar, aprobar y rechazar. 2. Combinar dificultades iguales, distintas, y fácil con difícil. 3. Abrir la revisión como docente. |
| Datos de entrada | Todas las combinaciones de decisión y dificultad. |
| Resultado esperado | Aprobada, rechazada, observada o a desempate según RN-11; dificultad distinta va a desempate; fácil con difícil marca la pregunta como posiblemente confusa. El docente no ve la dificultad sugerida ni la decisión del otro. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 6. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-17 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-24 · CU-21 · RN-13 · RNF-08 |
| Descripción | Solo se publican preguntas aprobadas con dificultad asignada, y retirar las saca de la app. |
| Precondiciones | Una pregunta aprobada con dificultad y una en revisión. |
| Pasos | 1. Publicar la pregunta aprobada. 2. Intentar publicar la pregunta en revisión. 3. Retirar la pregunta publicada. 4. Revisar la auditoría. |
| Datos de entrada | Preguntas de prueba. |
| Resultado esperado | La primera se publica y la segunda se rechaza. La retirada deja de aparecer en la app y la auditoría registra quién lo hizo. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 6. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-18 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | HU-29 · HU-30 · CU-05 · CU-06 |
| Descripción | El estudiante elige sus pruebas y empieza una práctica eligiendo qué practicar. |
| Precondiciones | Estudiante que entra por primera vez. Banco con preguntas publicadas. |
| Pasos | 1. Elegir Competencia Lectora, M1 y Ciencias con el electivo Biología, y el año en que rinde la PAES. 2. Empezar una práctica mezclada de 5 preguntas y terminarla. 3. Empezar una práctica de un eje de M1. 4. Cambiar las pruebas elegidas desde el perfil. |
| Datos de entrada | Cuenta de estudiante de prueba. |
| Resultado esperado | La selección queda guardada y se puede cambiar desde el perfil. Cada práctica entrega preguntas solo del alcance elegido y al terminar muestra un resumen. Si no hay preguntas publicadas para un alcance, la app lo informa y sugiere otro. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 7. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-19 |
| --- | --- |
| Tipo | Unitaria |
| Requisito / HU asociada | HU-31 · CU-06a · RN-09 |
| Descripción | La selección de preguntas mantiene la mezcla de dificultad y da prioridad a los ejes débiles. |
| Precondiciones | Banco publicado con preguntas de las tres dificultades. Estudiante con un eje débil. |
| Pasos | 1. Pedir 100 preguntas seguidas. 2. Contar las dificultades entregadas. 3. Contar las preguntas del eje débil. 4. Revisar si se repiten preguntas acertadas en los últimos 30 días. |
| Datos de entrada | Historial de respuestas del estudiante de prueba. |
| Resultado esperado | Entre 20 y 30 por ciento fáciles, 50 a 60 por ciento medias y 15 a 20 por ciento difíciles; más preguntas del eje débil; ninguna acertada en los últimos 30 días. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 7. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-20 |
| --- | --- |
| Tipo | Seguridad |
| Requisito / HU asociada | HU-31 · HU-32 · RN-06 · RN-07 |
| Descripción | La app nunca recibe la respuesta correcta antes de responder y no se puede responder dos veces. |
| Precondiciones | Estudiante practicando. |
| Pasos | 1. Pedir una pregunta y revisar los datos que envía el servidor. 2. Responder la pregunta. 3. Enviar otra vez la misma respuesta. 4. Responder una pregunta que no fue entregada a ese estudiante. |
| Datos de entrada | Pregunta entregada y otra no entregada. |
| Resultado esperado | La pregunta llega sin la correcta. El servidor corrige y entrega la correcta y su explicación. La respuesta repetida y la de una pregunta no entregada se rechazan. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 7. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-21 |
| --- | --- |
| Tipo | Unitaria |
| Requisito / HU asociada | HU-32 · CU-07a · RN-01 · RN-02 |
| Descripción | El cupo se descuenta en el orden correcto y se reinicia a las 00:00 hora de Chile. |
| Precondiciones | Estudiante con cupo del día y saldo de bonos. |
| Pasos | 1. Registrar respuestas hasta agotar el cupo del día. 2. Registrar una respuesta más. 3. Simular el cambio de día a las 00:00 hora de Chile. |
| Datos de entrada | Cupo de 20, saldo de bonos de 5. |
| Resultado esperado | Primero se descuenta el cupo del día y después el saldo de bonos; a las 00:00 hora de Chile el cupo vuelve a 20 y el saldo de bonos no se pierde. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 7. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-22 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | HU-33 · HU-35 · CU-07b |
| Descripción | Al agotar el cupo la app explica qué hacer para seguir practicando. |
| Precondiciones | Estudiante sin suscripción y con una pregunta de cupo restante. |
| Pasos | 1. Revisar en el inicio cuántas preguntas quedan. 2. Responder la última pregunta del cupo. 3. Intentar pedir otra. |
| Datos de entrada | Cuenta gratuita sin bonos. |
| Resultado esperado | El inicio muestra el cupo restante. Al agotarlo, la app no deja seguir ese día y ofrece verificar el correo, invitar a alguien o suscribirse. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 7. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-23 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | HU-34 · CU-07 · RNF-05 |
| Descripción | Los textos, fórmulas e imágenes se ven bien en la app, en un iPhone y en un teléfono Android. |
| Precondiciones | App instalada en un iPhone desde TestFlight y en un teléfono Android desde la prueba cerrada de Google Play. Preguntas publicadas con un texto de lectura largo, con fórmulas y con imágenes. |
| Pasos | 1. Abrir la app en el iPhone e iniciar sesión. 2. Responder una pregunta de Competencia Lectora con un texto largo. 3. Responder una pregunta de M1 con fórmulas. 4. Agrandar la imagen de una pregunta. 5. Repetir en el teléfono Android. |
| Datos de entrada | Un iPhone y un teléfono Android con la app instalada. |
| Resultado esperado | El texto largo se recorre sin perder la pregunta, las fórmulas se ven correctamente y las imágenes se pueden agrandar, en los dos teléfonos. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 7. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-24 |
| --- | --- |
| Tipo | Unitaria |
| Requisito / HU asociada | HU-38 · CU-08 · RN-14 |
| Descripción | Un eje se marca para reforzar con menos de 60 por ciento de acierto y al menos 5 respuestas. |
| Precondiciones | Respuestas de prueba en tres ejes. |
| Pasos | 1. Eje con 4 respuestas y 25 por ciento de acierto. 2. Eje con 5 respuestas y 40 por ciento de acierto. 3. Eje con 10 respuestas y 70 por ciento de acierto. |
| Datos de entrada | Respuestas preparadas. |
| Resultado esperado | Solo el segundo eje queda marcado para reforzar. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 7. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-25 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | HU-41 · CU-14 · RN-16 |
| Descripción | El estudiante carga sus puntajes PAES reales con un permiso aparte y opcional. |
| Precondiciones | Estudiante con sesión iniciada. |
| Pasos | 1. Abrir la carga de puntajes sin dar el permiso. 2. Dar el permiso y cargar prueba, año y puntaje. 3. Cargar un puntaje fuera de rango. |
| Datos de entrada | M1, 2025, 650 puntos. Puntaje fuera de rango: 1.200. |
| Resultado esperado | Sin el permiso no se guarda ningún puntaje. Con el permiso, el puntaje queda guardado como declarado. El puntaje fuera del rango de 100 a 1.000 se rechaza. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 7. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-26 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | HU-07 · CU-14 · RNF-09 |
| Descripción | Un estudiante descarga sus datos. |
| Precondiciones | Estudiante con respuestas y puntajes cargados. |
| Pasos | 1. Entrar a Mis datos. 2. Pedir la descarga. |
| Datos de entrada | Cuenta de prueba con historial. |
| Resultado esperado | Se descarga un archivo con la cuenta, las respuestas y los puntajes del estudiante. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 7. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-27 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-39 · CU-09 · RN-05 |
| Descripción | El repaso de errores muestra hasta 10 preguntas sin el plan Todas las pruebas y todas con ese plan. |
| Precondiciones | Tres estudiantes con 15 preguntas falladas cada uno: uno con el plan Gratis, otro con el plan Una prueba y otro con el plan Todas las pruebas. |
| Pasos | 1. Abrir Repasar errores con el estudiante del plan Gratis. 2. Volver a responder una de las preguntas. 3. Abrir Repasar errores con el estudiante del plan Una prueba. 4. Abrir Repasar errores con el estudiante del plan Todas las pruebas. |
| Datos de entrada | Repaso sin plan configurado en 10 preguntas. |
| Resultado esperado | Las preguntas falladas aparecen agrupadas por prueba. Los estudiantes de los planes Gratis y Una prueba ven 10 y el del plan Todas las pruebas ve las 15. La nueva respuesta la corrige el servidor y queda registrada. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-28 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | HU-40 · CU-10 · RN-04 · RN-09 |
| Descripción | El estudiante rinde un mini-ensayo con tiempo y ve su resultado por eje. |
| Precondiciones | Estudiante del plan Gratis que no ha usado su mini-ensayo del mes en M1, y otro suscrito al plan Una prueba en M1. Banco con preguntas publicadas de M1. |
| Pasos | 1. Con el estudiante del plan Gratis, empezar un mini-ensayo de M1. 2. Responder hasta que se acabe el tiempo. 3. Intentar empezar otro mini-ensayo de M1 en el mismo mes. 4. Con el estudiante suscrito, rendir dos mini-ensayos de M1. |
| Datos de entrada | Mini-ensayos del mes configurados en 1 por prueba. |
| Resultado esperado | El mini-ensayo tiene 20 preguntas, unos 30 minutos y la mezcla de dificultad de RN-09. Al acabarse el tiempo se corrige, muestra el resultado por eje y no descuenta cupo. El segundo mini-ensayo del mes se bloquea y la app ofrece suscribirse. El estudiante suscrito rinde los dos sin límite. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-29 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-42 · CU-10 · RN-05 |
| Descripción | Solo un estudiante con el plan Todas las pruebas puede rendir un ensayo completo. |
| Precondiciones | Un estudiante con el plan Todas las pruebas y otro con el plan Una prueba. Banco con preguntas publicadas de M1. |
| Pasos | 1. Con el plan Todas las pruebas, empezar un ensayo completo de M1. 2. Revisar la cantidad de preguntas y el tiempo. 3. Abandonar el ensayo antes de terminar. 4. Intentar empezar un ensayo completo con el plan Una prueba. |
| Datos de entrada | Cantidad de preguntas y tiempo de M1 según el temario 2027. |
| Resultado esperado | El ensayo tiene la cantidad de preguntas y el tiempo de la prueba según el temario 2027, y el ensayo abandonado queda registrado como no terminado. El estudiante del plan Una prueba no puede empezarlo y la app le muestra el plan Todas las pruebas. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-30 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-46 · HU-47 · CU-11 · CU-02a · RN-03 |
| Descripción | El invitante recibe 5 preguntas de bono cuando su invitado verifica el correo, una sola vez por invitado. |
| Precondiciones | Estudiante con link y código de invitación. |
| Pasos | 1. Registrar un invitado con el link y verificar su correo. 2. Registrar otro invitado escribiendo el código. 3. Volver a registrar el mismo correo. 4. Superar el tope mensual de invitaciones premiadas. |
| Datos de entrada | Tope mensual configurado en 10. |
| Resultado esperado | Cada invitado verificado suma 5 preguntas una sola vez; el saldo se acumula y no vence; el correo repetido y las invitaciones sobre el tope no suman bono. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-31 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-43 · HU-44 · CU-12 · CU-12a · RN-04 · RN-05 |
| Descripción | Un estudiante se suscribe en modo de prueba con la facturación de Google Play o de la App Store, y su suscripción sigue el estado de sus pagos. |
| Precondiciones | Productos de suscripción mensuales y anuales creados en la Google Play Console y en App Store Connect, con los mismos precios en pesos chilenos de los planes. App instalada desde la prueba cerrada de Google Play y desde TestFlight. |
| Pasos | 1. En la app de Android, ver los planes y comprar Una prueba mensual ($1.990) con la cuenta de prueba de licencias de Google Play. 2. Repetir la compra en la app de iPhone con la cuenta sandbox de Apple. 3. Practicar en la prueba elegida. 4. En la app de Android, repetir la compra con la tarjeta de prueba de Google Play que siempre se rechaza. 5. En la app de iPhone, comprar Todas las pruebas anual ($23.990) y, en la app de Android, cambiar un plan mensual al anual. |
| Datos de entrada | Cuenta de prueba de licencias de Google Play, con sus tarjetas de prueba, y cuenta sandbox de Apple. |
| Resultado esperado | La API valida cada compra con la tienda antes de activar. Con pago aprobado la suscripción pasa de pendiente a activa y no se descuenta cupo en la prueba del plan. Con pago rechazado queda fallida y se puede volver a intentar. El plan anual queda activo por 12 meses y el cambio de mensual a anual queda programado para el fin del mes pagado. La app no muestra enlaces para pagar fuera de la tienda. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-32 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-45 · CU-12 · RN-05 |
| Descripción | Al cancelar, la suscripción sigue activa hasta el fin del período pagado, y antes de renovar un plan anual el estudiante recibe un aviso. |
| Precondiciones | Una suscripción mensual activa en Android, otra mensual activa en iPhone y una anual activa. |
| Pasos | 1. Cancelar las dos suscripciones mensuales desde la gestión de suscripciones de Google Play y de la App Store, que la app abre. 2. Revisar el plan antes del fin del período. 3. Simular el fin del período pagado. 4. Simular que faltan 7 días para renovar la suscripción anual y revisar el correo enviado. |
| Datos de entrada | Suscripciones de prueba mensual y anual. |
| Resultado esperado | Cada tienda informa la cancelación a la API. El plan sigue activo hasta el fin del período pagado y después no se renueva. Siete días antes de renovar la suscripción anual el estudiante recibe un correo con la fecha, el monto y cómo cancelar. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-33 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-56 · CU-27 · RN-17 · RNF-08 |
| Descripción | La consola muestra la historia completa de cada suscripción y registra cada aviso de las pasarelas de pago (Google Play y App Store) una sola vez. |
| Precondiciones | Suscripciones de prueba con cambios de estado y avisos de las dos tiendas. |
| Pasos | 1. Abrir el módulo con un administrador. 2. Filtrar por estado y plan y buscar por correo. 3. Abrir la línea de tiempo de una suscripción. 4. Enviar dos veces el mismo aviso de Google Play y de la App Store. 5. Intentar entrar al módulo con un docente. |
| Datos de entrada | Notificaciones de prueba de Google Play y notificaciones sandbox de la App Store. |
| Resultado esperado | Cada cambio de estado muestra fecha, estado anterior, estado nuevo y origen. El aviso repetido se registra una sola vez. El docente no entra. Nunca se muestran datos de tarjetas. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-34 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | HU-08 · CU-14 · RNF-09 |
| Descripción | Al borrar la cuenta, las respuestas quedan seudonimizadas. |
| Precondiciones | Estudiante con respuestas y una suscripción. |
| Pasos | 1. Pedir el borrado de la cuenta. 2. Confirmar. 3. Revisar sus respuestas y el historial de la suscripción en la base de datos. |
| Datos de entrada | Cuenta de prueba. |
| Resultado esperado | Se pide confirmación. La cuenta se elimina y sus respuestas y el historial de la suscripción quedan sin nombre ni correo, sin alterar las estadísticas. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-35 |
| --- | --- |
| Tipo | Seguridad |
| Requisito / HU asociada | HU-59 · RNF-01 · RNF-02 · RNF-03 |
| Descripción | La versión publicada no tiene vulnerabilidades graves conocidas. |
| Precondiciones | Versión de prueba publicada. |
| Pasos | 1. Analizar la versión publicada con OWASP ZAP. 2. Revisar las dependencias con npm audit. 3. Intentar iniciar sesión muchas veces seguidas con una clave errónea. |
| Datos de entrada | Dirección de la versión de prueba. |
| Resultado esperado | Sin hallazgos críticos ni altos abiertos; los intentos repetidos de inicio de sesión se limitan. Los hallazgos quedan en el registro de defectos. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 9. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-36 |
| --- | --- |
| Tipo | Rendimiento |
| Requisito / HU asociada | HU-58 · RNF-04 |
| Descripción | El sistema responde rápido con 100 estudiantes practicando al mismo tiempo. |
| Precondiciones | Versión publicada en Render, Neon y Vercel, con el banco cargado y 100 cuentas de prueba. El servidor gratuito de Render se duerme cuando no se usa, por lo que se despierta antes de medir. |
| Pasos | 1. Despertar el servidor con una solicitud y esperar su respuesta. 2. Ejecutar con k6 100 usuarios simultáneos que piden la siguiente pregunta y responden. 3. Medir los tiempos durante la prueba. |
| Datos de entrada | Script de k6 y 100 cuentas de prueba. |
| Resultado esperado | Entregar la siguiente pregunta y corregir una respuesta tarda menos de medio segundo en el 95 por ciento de los casos. Si no se cumple, el resultado se registra tal cual y se deja el plan pagado de Render como mitigación. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 9. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-37 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | HU-57 · RNF-05 |
| Descripción | La app se instala en un teléfono Android y en un iPhone, y funciona con la versión final. |
| Precondiciones | Versiones finales generadas y firmadas en el Sprint 9 y publicadas en la prueba cerrada de Google Play y en TestFlight. |
| Pasos | 1. Instalar la app en un teléfono con Android 8 o superior con el enlace de la prueba cerrada de Google Play. 2. Instalar la app en un iPhone con el enlace de invitación de TestFlight. 3. Registrarse y practicar en los dos teléfonos. |
| Datos de entrada | Un teléfono Android y un iPhone. |
| Resultado esperado | La app se instala en los dos sistemas y funciona con la versión final publicada. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 9. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-38 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | TEC-05 · CU-01 a CU-21 · RNF-10 |
| Descripción | Estudiantes y docentes reales usan el sistema y evalúan su facilidad de uso. |
| Precondiciones | Versión final publicada. Participantes informados y con su consentimiento. |
| Pasos | 1. Entre 5 y 10 estudiantes de 4.º medio se registran y practican. 2. Entre 2 y 3 docentes revisan preguntas en la consola. 3. Todos responden la encuesta de facilidad de uso. |
| Datos de entrada | Encuesta de facilidad de uso. |
| Resultado esperado | Los participantes completan los flujos principales y los hallazgos quedan registrados y priorizados en el registro de defectos. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 9. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-39 |
| --- | --- |
| Tipo | Integración |
| Requisito / HU asociada | TEC-03 · RNF-07 |
| Descripción | La base de datos publicada se puede restaurar desde una copia y el servidor informa su estado. |
| Precondiciones | Versión de prueba publicada en Neon y Render, con la recuperación de Neon activa y los datos semilla cargados. |
| Pasos | 1. Registrar la cantidad de preguntas y de cuentas de prueba. 2. Restaurar una copia de la base en Neon. 3. Comparar las cantidades con las registradas. 4. Consultar /api/v1/salud/vivo. |
| Datos de entrada | Datos semilla y cuentas de prueba. |
| Resultado esperado | La copia se restaura con éxito, con las mismas preguntas y cuentas, y la ruta de salud responde 200. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 4. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-40 |
| --- | --- |
| Tipo | Unitaria |
| Requisito / HU asociada | RNF-06 |
| Descripción | Las reglas de negocio del servidor tienen pruebas suficientes y la revisión automática pasa en cada cambio. |
| Precondiciones | Repositorio con GitHub Actions configurado y pruebas de Vitest y flutter test. |
| Pasos | 1. Ejecutar las pruebas con el informe de cobertura de Vitest. 2. Revisar la cobertura de los servicios con reglas de negocio. 3. Revisar que ESLint y flutter analyze no tengan errores en el último pull request. |
| Datos de entrada | Código de la rama principal al cierre del sprint. |
| Resultado esperado | Cobertura de al menos 60 por ciento en las reglas de negocio del servidor, ESLint y flutter analyze sin errores y la revisión automática en verde. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar al cierre de cada sprint desde el Sprint 4. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-41 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | RNF-12 |
| Descripción | La consola y la app cumplen el contraste y los tamaños de texto de WCAG 2.1 nivel AA. |
| Precondiciones | Pantallas principales de la consola y de la app publicadas en la versión de prueba. |
| Pasos | 1. Analizar con Lighthouse o WAVE en Chrome las páginas principales de la consola. 2. Revisar el contraste de los textos de las pantallas principales de la app. 3. Aumentar el tamaño de texto del teléfono y recorrer la práctica. |
| Datos de entrada | Páginas de la consola y pantallas de la app. |
| Resultado esperado | Contraste mínimo de 4,5:1 y textos que se agrandan sin cortarse, en la consola y en la app. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en los Sprints 7 y 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-42 |
| --- | --- |
| Tipo | Rendimiento |
| Requisito / HU asociada | HU-58 · RNF-11 |
| Descripción | El sistema soporta el doble de la carga esperada sin errores y sus consultas de práctica usan índices. |
| Precondiciones | Versión publicada en Render, Neon y Vercel, con el banco cargado y 200 cuentas de prueba. El servidor se despierta antes de medir. |
| Pasos | 1. Despertar el servidor con una solicitud y esperar su respuesta. 2. Ejecutar con k6 200 usuarios simultáneos que piden la siguiente pregunta y responden. 3. Revisar con EXPLAIN las consultas que entregan y corrigen preguntas. |
| Datos de entrada | Script de k6 y 200 cuentas de prueba. |
| Resultado esperado | No hay errores 5xx con 200 usuarios simultáneos y ninguna consulta de práctica recorre tablas completas. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 9. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

| ID caso de prueba | CP-43 |
| --- | --- |
| Tipo | Aceptación |
| Requisito / HU asociada | DOC-13 · RNF-13 |
| Descripción | Una persona ajena al equipo levanta el sistema desde cero siguiendo solo el README. |
| Precondiciones | Computador limpio con Node 24 y PostgreSQL 18, sin contenedores. |
| Pasos | 1. Clonar el repositorio. 2. Seguir el README para crear la base de datos, cargar los datos semilla y levantar la API y la consola. 3. Iniciar sesión en la consola con un usuario de prueba. |
| Datos de entrada | Repositorio y README de la versión del Sprint 8. |
| Resultado esperado | El sistema queda funcionando sin ayuda del equipo; cada duda se registra para mejorar el README. |
| Resultado obtenido | Por ejecutar en el Sprint 8. |
| Estado | Por ejecutar |
| Evidencia | Se agrega al ejecutar el caso. |
| Ejecutado por y fecha | Por ejecutar |

# 6. Resumen de ejecución

En esta versión no hay casos ejecutados. La tabla se actualiza en cada sprint desde el Sprint 4.

| Tipo de prueba | Planificados | Ejecutados | Aprobados | Fallidos | % aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| Integración | 19 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rendimiento | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seguridad | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aceptación | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 43 | 0 | 0 | 0 | - |

# 7. Registro de defectos

No hay defectos registrados, porque en esta versión todavía no se ejecutan pruebas. Cada defecto se registra con su caso de prueba, su severidad (crítica, alta, media o baja), su estado (abierto, corregido o verificado) y su responsable.

| ID | Caso de prueba | Descripción | Severidad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | Sin defectos registrados. | - | - | - |

# 8. Evidencias

Cada evidencia se numera con el sprint y un correlativo (por ejemplo, Figura S4-01) y se cita desde el caso de prueba que la generó. Se guardan: capturas de pantalla de la app y la consola, el reporte de cobertura de Vitest, el resultado de k6, los informes de OWASP ZAP y npm audit, y los enlaces a las ejecuciones de GitHub Actions y a los commits. En esta versión todavía no hay evidencias.

# 9. Conclusiones

El plan deja definido cómo se comprobará Supera PAES: cinco tipos de prueba, el ambiente sin Docker, los criterios de entrada, aprobación y suspensión, y 43 casos de prueba. Los 38 primeros, ordenados por sprint, cubren las 41 historias planificadas: el registro, el cupo, el temario, el banco y su importación, la generación con IA, la revisión docente, la práctica, los ensayos y el repaso, las invitaciones, los planes y las suscripciones, la privacidad, el rendimiento y la seguridad. Los 5 restantes completan la verificación de los 13 requisitos no funcionales. Aún no hay defectos porque no se ha ejecutado ninguna prueba. La siguiente versión corresponde al Sprint 4, con los casos CP-01 a CP-07, CP-39 y CP-40.