|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? De momento si hemos podido cumplir con las actividades dentro de los tiempos. Entre los factores que han facilitado el trabajo destaco haber contado desde el inicio con un plan claro: el trabajo está dividido en nueve sprints con la misma carga de horas y un backlog priorizado y estimado en puntos. Ahora que dejamos de trabajar con la empresa Alloxentric, pudimos cambiar las bases del proyecto inicial para alinearlos con nuestros objetivos grupales, gracias a esto, podemos trabajar con herramientas que conocemos mejor. Lo que más ha dificultado el avance fueron los problemas con la empresa a la que le desarrollaríamos el proyecto inicialmente, nuestros objetivos desalineados entre empresa y proyecto final era lo que más nos había atrasado en general.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La reestructuración del proyecto por el cambio a Supera PAES la enfrentamos revisando en equipo cada documento y cada decisión para que todo quedara alineado con la nueva propuesta: el alcance, las historias de usuario, la arquitectura y el modelo de datos. Con el alcance ya definido y documentado, el desarrollo avanza sobre una base clara y estable.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que he podido trabajar bien, aunque con aspectos claros por mejorar. Destaco mi trabajo y comunicación en equipo, completamos las plantillas del ramo, reorganicé el diagrama de la base de datos para que se entienda a simple vista, revisé la coherencia de todos los entregables antes del avance y dejé completas las listas de requerimientos en el DAS. También armé el prototipo en Figma, con las pantallas de la app y de la consola web, y lo documenté en el DAS junto con una evaluación según las heurísticas de Nielsen. Como aspectos a mejorar, quizás dejar un tiempo extra en caso de inconvenientes dentro de los sprints, además, quiero dedicar más tiempo a la construcción del sistema y revisar con más cuidado el material que preparo con apoyo de inteligencia artificial antes de darlo por terminado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de si estamos equilibrando bien el tiempo entre la documentación y el desarrollo, considerando que quedan pocos sprints para construir el sistema. Además, al ser un escenario ficticio en donde ya no tendremos profesores reales a quienes contratar, no sabemos con exactitud la calidad real de las preguntas que nos está generando la IA. Con mi docente, más que una pregunta me gustaría poder tener más instancias relacionadas a revisiones constantes de nuestro trabajo, ya que si bien creo que hemos hecho las cosas bien, muchas veces siento que falta alguien con más experiencia que nos de una segunda opinión.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creemos que conviene ajustar el reparto ahora que entramos de lleno al desarrollo. En nuestra planificación dejamos un reparto sugerido, que se realiza según lo que cada integrante crea que le acomoda mejor, aun así tenemos claro que gran parte del proyecto será efectivamente realizado por casi todos por igual. De igual forma, tenemos actividades nuevas que necesitan responsables : poner al día las evidencias Scrum de los sprints, tarea que le corresponde al Scrum Master de cada sprint, definir la identidad visual de la app (colores y logo) y redactar el texto legal de los términos y condiciones, que en el prototipo quedaron como marcadores.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Creemos que hemos trabajado bien hasta el momento, como aspectos positivos destacamos que compartimos una misma planificación y un mismo backlog, lo que facilita saber qué le corresponde a cada uno y, por último, hemos logrado que los documentos que entregamos sean coherentes entre sí. Como aspectos por mejorar, necesitamos comunicar mejor los cambios: cuando se modifica una decisión, todos los documentos afectados deben actualizarse al mismo tiempo para evitar diferencias y retrabajo.